**PV n°10 : Réunion du 10 décembre 2018**

Présents : Loïc, Tristan, Firas, Maxime, Max, Théo & Julien

Absent : /

Rédacteur : Maxime

**Déroulement de la réunion :**

- Discussion sur l’avancement du rapport.

- Distribution des nouvelles tâches à effectuer.

**Rapport :**

- Nous sommes actuellement à 5310 mots, l’objectif est de 8000 mots, il faut donc que chaque membre complète un petit peu.

**- Mettre les références bibliographiques dans le texte et faire la bibliographie.**

- Ecrire la conclusion : Firas

- Ecrire le futur du projet (Q2/next step) : **Tout le monde**

- Ajouter les photos des composants : **Julien**

- Ecrire le project management : **Maxime**

- Déplacer la partie ‘contraintes’ dans la partie ‘description du projet’, peut-être mettre le cahier des charges sous forme de tableau comme Max l’a suggéré : **Loic**

- Compléter l’odométrie par des graphes : **Theo**

- Compléter les parties pince et véhicule : **Tristan**

- Rajouter des illustrations avec un label se rapportant à chaque fois à un endroit en lien dans le texte : **Tout le monde**

**Le rapport doit être fini pour mercredi midi pour que max puisse le relire.**

**Prototype :**

Les composantes seront fixées à l’aide de ‘velcro’ (scratch).

La pince pourra se posée sur le châssis en effectuant une rotation de plus de 90 degrés.

**Abstract :**

Il faut rajouter quelques précisions pour atteindre 250 mots au plus vite dans le but de retourner le montrer à une guidance.

Il faut aussi écrire les 7 ‘keywords’ à la fin et homogénéiser le tout.

**Prochaine réunion lundi 17/12/2018 à 13h dans la salle au fond du service Beams.**